Калужская область

Малоярославецкий район

АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения

«деревня рябцево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2015 г.                                                                                                       №14а

«О проведении месячника по благоустройству

территории СП «деревня Рябцево»

В целях приведения в порядок территории СП «деревня Рябцево», активизации работы органов местного самоуправления, жилищно-коммунальной службы, организаций собственности и населения по повышению уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов, руководствуясь  ст. 6 Устава муниципального образования СП «деревня Рябцево»

администрация СП «деревня Рябцево»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Объявить с 30 марта по 30 апреля 2015 года месячник по благоустройству территории СП «деревня Рябцево».

2.Организовать своевременный и бесперебойный вывоз мусора;

- очистить несанкционированные свалки;

- обратить особое внимание на посадку зеленых насаждений, уборку дворовых и придомовых территорий, детских площадок, очистку кюветов вдоль домовладения, подъездов и иных мест общего пользования, отремонтировать и окрасить ограждения;

- принять меры по приведению в порядок фасадов зданий и благоустройству прилегающих территорий;

- произвести весеннюю обрезку кустарника, деревьев и вырубку сухостоя в соответствии с нормами ухода за зелеными насаждениями;

- привести в надлежащий порядок памятник воинам ВОВ;

- провести в единый день 25 апреля 2015 года мероприятия по посадке деревьев, цветочных культур и других зеленых насаждений.

3.Руководителям организаций, учреждений всех форм собственности провести очистку   	закрепленных и прилегающих  территорий. (Приложение №2)

4.Комиссии по контролю за благоустройством, санитарным состоянием населенных пунктов СП «деревня Рябцево» в период работ организовать рейдовые проверки с привлечением нарушителей к административной ответственности в установленном законом порядке. (Приложение №1)

5.Провести с 20.04.2015г. по 20.05.2015г. Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна - 2015»

6.Сельскому дому культуры и библиотеке совместно с администрацией принять участие в специальном национальном проекте «Лес Победы».

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации

СП «деревня Рябцево» 			                           В.А.Карнюшкина

Приложение 1

к Постановлению № 14a

от  30.03.2015г.

Состав комиссии по контролю за благоустройством,

санитарным состоянием населенных пунктов СП «деревня Рябцево»

- Федюкова Е.В. - Глава СП «деревня Рябцево»

- Корнев А.В. -  член административной комиссии

- Степанова А.А. -директор МУК «Рябцевский СДК»

- Бляшева Н.И. - член административной комиссии

- Лужецкая С.И. – вед.специалист администрации СП «деревня Рябцево»

.

Приложение 2

к Постановлению №14a

от 30.03.2015г.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

территорий, прилегающих к объектам, строениям и сооружениям

за юридическими и физическими лицами

| Владельцы частных домов | По фасаду дома до дороги, по периметру домовладения 10 метров |
| --- | --- |
| Жители 2-х этажных домов | Вокруг дома на расстоянии 25 метров и территория частных сараев и гаражей на расстоянии 10 м от постройки |
| ООО «Виктория» | Перед крыльцом, с торца здания до дороги и от фонаря до туалета |
| ООО «Сельторг» | 15 метров от фундамента магазина и кювет за дорогой перед входом |
| Библиотека (Бикетова Н.С.) | По фасаду здания, вперед на 10 метров |
| СДК (Степанова А.А.) | По фасаду здания, вперед на 10 метров, территория памятника |
| УМП «МСЗ» (Позднина Л.А., Мордарь Д.Н.) | Территория вокруг 4-х двухэтажных домов, площадки ТБО, бани, водозабора, перекачки, очистных по периметру 15м |
| Администрация СП «деревня Рябцево» (Карнюшкина В.А.) | По фасаду здания, вперед на 10 метров |
| ФАП (Федюкова Е.В.) | По фасаду здания, вперед на 10 метров |
| Почта (Кудина А.Н.) | Под окнами организации, перед входом в помещение, вперед на 10 метров |
| ООО «АГРОМИГ» | Территория ферм, производственных объектов и бывшего детсада |
| ЧП | Территория вокруг фермы в д. Косилово |
| Фермерское хоз-во «Лесное» | Территория домовладения в д. Станки |
| Охото-хозяйство «Рябцевское» | Территория вокруг базы отдыха д. Машкино |
| Мартынов Сергей Михайлович | По фасаду здания от дороги до дороги, вперёд на 10 м. и с торца к магазину ООО «Виктория» до дороги. |

Приложение 3

к Постановлению № 14a

от 30.03.2015г.

План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

на период с 30.03.2015 по 30.04.2015

| п/п № | Мероприятия по благоустройству | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение сходов граждан по улицам, повестка дня: 1. Содержание в надлежащем санитарном состоянии фасадов зданий 2. Озеленение территорий и сохранность зеленых насаждений | 08.04.2015 – 28.04.2015 |
| 2 | Регулярный вывоз ТБО | в течение всего периода |
| 3 | 1.Месячник санитарной очистки территории сельского поселения не зависимо от форм собственности. 2.Обрезка сухих деревьев, кустов. Посадка деревьев, кустарников. | 30.03.2015 - 30.04.2015 |
| 4 | Обустройство детской площадки | 04.04.2015, 17.04.2015 – 24.04.2015 |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников | 17.04.2015, 24.04.2015, 01.05.2015 |
| 6 | Обустройство памятника воинам ВОВ, в том числе: -очистка сухих и поврежденных деревьев, - посадка деревьев | 17.04.2015, 24.04.2015 05.05.2015 |
| 7 | Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна - 2015» | 24.04.2015 по 20.05.2015 |
| 8 | Национальный проект «Лес Победы» | 01.04.2015 по 15.10.2015 |
| 9 | Проведение ежегодного обследования территорий на наличие несанкционированных свалок и мусора на территории поселения | в течение всего периода |
| 10 | Посадка цветов, содержание клумб | май-июнь |
| 11 | Благоустройство территории памятника, детской площадки с привлечением детей и жителей сельского поселения | в течение всего периода |
| 12 | Благоустройство территории, прилегающей к зданию библиотеки, СДК и администрации, жилых домов | в течение всего периода |
|  | Проведение субботников с привлечением жителей сельского поселения | в течение всего периода |